ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1.Общие сведения

1.1. Тип проекта (исследовательский / практикоориентированный)

Практикоориентированный: программная разработка.

1.2. Подразделение, инициирующее проект

ДКИ МИЭМ НИУ ВШЭ

1.3. Руководитель проекта из числа ППС (ФИО, должность руководителя проекта)

Королев Д. А., доцент.

1.4. Лидер проекта из числа студентов (ФИО, учебное подразделение, курс обучения)

Уточняется

2. Сведения о проекте

2.1. Название проекта

Цифровой след: видеофиксация

2.2. Цель проекта

Создать масштабируемое и экономичное программно-аппаратное решение для автоматической видеозаписи мероприятий с последующей индексацией в “цифровом следе” выступлений студентов и сотрудников, регистрации эмоциональной оценки и других визуально-читаемых параметров мероприятий. Получаемые материалы должны быть пригодны для использования в качестве видеозаписей событий для последующей публикации для студентов и в открытом доступе.

2.3. Краткая аннотация проекта (общая информация о проекте)

Подпроект по видеооснащению помещений университета (на данном этапе) средствами видеофиксации и трансляции, а в будущих разработках -- средствами видеообщения, решает на данном этапе две основные задачи: - автоматическое наполнение базы данных цифрового следа значительным количеством данных, которые невозможно получить иными способами. Индексация включает распознавание лиц и связывание профиля каждого субъекта с записью его выступлений, а также тегирование записей на основе распознанной речи. - автоматизированная или полностью автоматическая генерация видеоконтента телевизионного формата (многокамерная режиссируемая видеосъёмка или трансляция с соответствующим видеооформлением) для последующей публикации в учебных (LMS) или открытых (портал ВШЭ, youtube, соцсети) сервисах университета и аккаунтах на внешних платформах, как информационно-имиджевых (YouTube), так и образовательных (МООК-платформы). Аппаратное решение основано на стационарно устанавливаемых роботизированных IP-камерах высокого разрешения, используемых в системах видеонаблюдения, и соответствующем сетевом оборудовании. Программная часть реализуется на виртуальных машинах, в том числе, запускаемых в облаке на время записи, и, при необходимости, использует API-интеграцию с внешними сервисами (в первую очередь -- распознавание). Области применения: конференции, лекции, выступления на семинарах, защиты проектов, экзамены. Итоговый продукт: проиндексированные и автоматически смонтированные видеозаписи, связанные с профилями событий и персоналий, в т.ч. автоматическая публикация прошедших занятий в LMS в соответствующем курсе. Помимо индексации контента, на выходе должен получаться смонтированный материал с динамичной многокамерной видеосъёмкой, пригодный с художественной точки зрения для просмотра и публикации.

2.4. Ожидаемые результаты

Первый этап реализован в 2017-18 уч. году: развернуты 4 пилотных зала на ФКМД и ФКН, налажена виртуальная сеть, освоено управление камерами, проведены экспериментальные работы по автотрекингу, создан сервис индексации речи в текст. Второй этап включает: - Решение задачи трекинга человека в кадре для съёмки выступающего крупным планом (в 2017-18 г.г. проводились экспериментальные проекты). - Выбор и интеграция внешних сервисов распознавания лиц и эмоций. Исследование возможности создания подобного сервиса внутри ВШЭ, в т.ч. с импользованием существующих разработок. - Интеграция с базой “цифрового следа” проекта “Цифровой университет”. - Создание сервиса автоматической записи потоков с камер. - Создание сервиса ручного монтажа в реальном времени (видеомикшера). - Создание сервиса нелинейного монтажа (NLE) -- есть прототип. - Создание сервиса автоматической трансляции, - Доработка сети доставки контента (движок создан в текущем году). - Оборудование нескольких аудиторий в МИЭМ, возможно -- создание экспериментальной лаборатории. - Исследование применимости визуальных инструментов дополненной реальности с использованием съёмочной инфраструктуры в учебных аудиториях и определение круга задач, решаемых этими инструментами. На втором этапе возможно создание “коробочной версии” данного продукта с ограниченным функционалом. Полноценная версия при выполнении графика разработки будет возможна по истечении третьего года работ, на котором, помимо технических разработок, следует провести детальный анализ рынка и сформировать бизнес-модель проекта для вывода его в коммерческий формат. Состав аппаратной части известен к настоящему времени и может быть незначительно скорректирован при уточнении требований сервисов распознавания, программные доработки не будут влиять на состав устанавливаемой в залах аппаратуры.

2.5. Срок реализации проекта (6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев)

2-й этап проекта -- 12 месяцев.

2.6. Количество участников проекта (от 2 до 10 участников)

- 7-8 студентов. - Желательно привлечение в качестве консультантов и сотрудников квалифицированных кадров: программистов, инженеров-схемотехников, сетевиков, консультантов по компьютерному зрению, нейросетям.

2.7. Список участников проекта

| № | ФИО | Подразделение НИУ ВШЭ | Роль в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Королев Д. А. | доцент ДКИ |  |
| 2 | Рыбаков П. В. | магистрант ДКИ | Инженер-сетевик |

2.8. Карта компетенций (требования к специалистам в рамках ОП)

Безотносительно роли в проекте: - Владеть Linux на достаточном уровне для развертывания своих программ, веб-сервера и другого ПО на серверах. - Владеть основами программирования, - Иметь представления о формировании, хранении и передаче статических изображений и видео и о способах их компрессии. - Иметь представления о веб-технологиях: настроить NGINX, сделать страницу с кнопкой, запускающей скрипт на сервере и тд. Знать основные стеки технологий. - Понимать в сетях на уровне представлений об основных протоколах и оборудовании (понимать, что такое TCP/UDP, что делает NAT, как просканировать сеть, что такое “пробросить порты” и т.п.) Soft skills: - Коммуникабельность и отзывчивость. Непонятное -- попытаться понять, потом спросить. Из рабочего процесса не выпадать. - Онлайн координация. Способность поддерживать присутствие в коммуникационной среде проекта: трекинг, чаты, репозитории, вики и т.д. Культура групповой работы в проектах. - Обязательность и пунктуальность. Отвечать за взятые обязательства, делать всё возможное, чтобы выполнить задачу или, если задача оказывается непосильной, своевременно предпринять всё возможное, чтобы не подвести коллег. - Самостоятельность. Умение читать логи, поиск в сети и вопросы на профильных площадках помогают решить большую часть проблем разработки. В зависимости от роли в проекте: - Программист по машинному зрению: опыт в распознавании лиц и контуров людей, работе с OpenCV, владение C++ или Python. Опыт применения нейросетей для задач машинного зрения приветствуется. - Программист-интегратор. Работа с API внешних сервисов, анализ рынка, проведение экспериментальных исследований и систематизация результатов. Предобработка видео и изображений. - Видео-фронтенд разработчик. Интеграция WebRTC для отображения видео в реальном времени из RAW и RTSP потоков. Работа с веб-камерой и экраном пользователя. Работа с плеерами (RTMP/HLS/MPEG-DASH/WebRTC). - Видео-бекенд разработчик. GStreamer, SnowMix, протоколы RTSP, RTMP, RTP. Коммутация видеопотоков на сервере, компоновки и наложение видео и титров. Хромакеинг. - Веб-фронтенд разработчик. Responsive design, разработка веб-утилит (управление устройствами в реальном времени, менеджер файлов, веб-интерфейс микшера и тд). Стек технологий обсуждаемый. - Бекенд разработчик. Разработка сервисов управления, стриминга, записи, коммутации (рекордер, микшер, контроллер камер, контроллер опознавания и т.д.). - Специалист по базам данных. Проектирование БД, в т.ч. нереляционных. Разработка примерного пользовательского интерфейса. - Дизайнер. Разработка UI/UX веб-сервисов и веб-утилит. Общий стиль программной продукции. - Технический писатель. Документация, рабочий процесс ее создания. Русский и английский языки. - Тестировщик. Опыт организации и проведения различных видов тестирования. Знание языков программирования. Знание инструментов и библиотек для автотестирования. Опыт написания автотестов. Высшее образование. Аналитические способности.

2.9. Свободные вакансии в проекте (описывается требования к участникам, которых не хватает в проектной команде)

- Ведущий программист. Специалист широкого профиля с опытом работы в проектах, знанием технологий и методов разработки, способный организовать процесс распределенной работы коллектива, собрать стабильное технологическое ядро (стейджинг, репозиторий, трекинг, документооборот), организовать эффективный подход к производству (SCRUM или иной обоснованно выбранный подход), отвечающий за результаты, в т.ч. промежуточные и представляющий команду проекта. - Веб-разработчики (фронтенд, бекенд). Вакансий несколько, т.к. разрабатываются несколько сервисов/утилит. По умолчанию Pthon/Django, возможно Ruby on Rails. База и фроентенд -- обсуждаются для каждого сервиса. - Веб-видео разработчики. Плееры, WebRTC-интеграция с источниками RAW/RTSP/RTP, генерация оверлеев, доработка плееров (обратная связь и т.д.) - Программист машинного зрения. C++, возможно -- Python, профильные технологии и инструменты в ассортименте. Исследование и выбор сервисов и инструментов для решения поставленных задач, интеграция внешних сервисов или SDK при необходимости. - Программист-видеотехнолог. Работа с ONVIF- и RS-xxx устройствами (в первую очередь -- PTZ камерами и платформами) совместно с модулями машинного зрения или веб-управления. - Дизайнер. Разработка общего вида сервисов и ПО, UI/UX разработка для всех сервисов и инструментов. Разработка видеооформления. - Технический писатель. Разработка технической документации (руководств пользователя и администратора, правил эксплуатации, ТУ, ТЗ, технических паспортов и прочих документов) в соответствии с требованиями ГОСТ и другими стандартами. Проверка и корректировка технической документации, поддержание ее в актуальном состоянии. Подготовка графических схем по заданным параметрам. Анализ программных продуктов и их тестирование. Сбор информации у всех участников процесса: заказчиков, разработчиков, дизайнеров, тестировщиков и менеджеров. Отвечает за технологичность процесса и полноту результата документирования всех разработок. - Тестировщик. Контроль качества разрабатываемых продуктов. Выявление и анализ ошибок и проблем, возникающих у пользователей при работе с программными продуктами. Разработка автотестов и их регулярный прогон. Разработка сценариев тестирования. Документирование найденных дефектов.

3. Ресурсное обеспечение

3.1. Необходимые ресурсы для реализации проекта (материалы, доступ к лабораториям, оборудование, внешние консультации и т.д.)

- Виртуальные серверы для исследований, разработки и внедрения. - Оборудованные помещения (в настоящее время могут использоваться 4 оборудованные аудитории на ФКМД и ФКН) - Лабораторное помещение с видеооборудованием для экспериментальных и отладочных целей (необходимое видеооборудование есть). - Остро не хватает квалифицированных специалистов-консультантов в области веб-разработки, машинного зрения, машинного обучения, возможно -- по программированию C++/Python. - Для ряда задач потребуется использование внешних сервисов на платной основе (API машинного зрения). - Высока вероятность необходимости использования GPU/TPU для машинного зрения, что потребует установки соответствующих серверов в сети университета. Для исследовательских целей могут использоваться арендованные коммерческие мощности.