ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1.Общие сведения

1.1. Тип проекта (исследовательский / практикоориентированный)

Практикоориентированный: программная разработка.

1.2. Подразделение, инициирующее проект

Департамент компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ

1.3. Руководитель проекта из числа ППС (ФИО, должность руководителя проекта)

Королев Д. А., доцент.

1.4. Лидер проекта из числа студентов (ФИО, учебное подразделение, курс обучения)

Не определен

2. Сведения о проекте

2.1. Название проекта

Разработка автоматизированной потоковой телестудии Development of an automated streaming TV control room

2.2. Цель проекта

Создать масштабируемое и экономичное программное решение для многокамерной видеосъёмки событий при помощи управляемых (PTZ) IP-видеокамер, включающее средства автоматизации видеосъёмки (трекинг человека, контроль и корректировка параметров видеопотока, детекция сцен для съёмки), режиссуры монтажа (автоматическое переключение источников видеопотоков и управление планами и сценами), стриминга с контролем результирующего потока, а также автоматической записи и размещения в облачном хранилище. Полностью функционирующий программный комплекс, работающий со стационарно установленными PTZ камерами должен обеспечивать автоматический режим многокамерной видеозаписи и трансляции. При ручном управлении для осуществления многокамерной записи и трансляции должно быть достаточно одного человека, при этом трекинг, мониторинг и корректировка основных параметров изображения и потока должны выполняться автоматически с возможностью ручного изменения. Программный комплекс должен размещаться на серверах (виртуальных машинах) общего назначения, связь с оборудованием и подключение оператора осуществляются через VPN.

2.3. Краткая аннотация проекта (общая информация о проекте)

Контекст: Необходимость видеозаписи и трансляции значимых событий существовала в вузах давно, но проведение полноценной съёмки и, тем более, трансляции -- это дорогостоящее в трудозатратах и задействованной технике мероприятие, требующее подготовки и высокой квалификации. Тем временем, надобность в видеофиксации, порой, не самых выдающихся событий растет все больше. Например, по правилам НИУ ВШЭ обязательно записываются все защиты ВКР и госэкзамены. Делается это в технических целях, но давний опыт трансляции защит курсовых, выпускных работ, практик и тематических встреч показал, что это важная часть образовательного процесса, дающая студентам незаменимый опыт представления своих работ открытой аудитории с более широкой экспертизой, чем можно собрать в аттестационной комиссии. Отдельно стоит заметить вклад таких видеозаписей в цифровой след студента: это ценное дополнение к формальным документам -- диплому, резюме и даже профилю на Github. В МИЭМ НИУ ВШЭ начался проект “Цифровой университет”, нацеленный в первую очередь на электронную поддержку очного обучения. Среди задач проекта -- создание цифрового следа студента (и сотрудника), включающего как всестороннюю фиксацию успехов в учебе, так и сбор и индексацию видеозаписей выступлений. Объём и содержательное качество такого цифрового следа будут определять конкурентные преимущества не только в стенах университета. Данный проект нацелен на придание попадающим в этот цифровой след записям профессионального вида. Съёмка общим планом с задней парты при наличии разборчивой звуковой дорожки формально выполняет те же задачи, но оставляет совершенно другое впечатление и о выступлении, и об организации его записи/трансляции. Нам доступны технологии, позволяющие устранить из съемочного процесса дорогостоящее телевизионное оборудование и множество задействованных в его обслуживании людей. Мы используем управляемые ip-камеры, дающие вполне достаточного качества видеопотоки и имеем наработки по управлению всем задействованным оборудованием. Для автоматизации операторской работы используются нейросети, они же помогают “узнать” выступающего и ассоциировать запись с его профилем. Проект имеет аппаратную составляющую, разработка и развитие которой не входит в данный документ. Здесь рассматриваются только программные разработки, опирающиеся на уже развернутые в НИУ ВШЭ съёмочные залы (три зала на ФКМД, к. П500, П505, С401 и один зал на ФКН, к. 622). Подпроекты: - Создание потокового видеомикшера на базе существующего движка (SnowMix). - Исследование способов отображения потоков с микшера в реальном времени и создание прототипов в виде приложения и веб-версии. - Разработка видеорекордера для установленных IP камер (NVR) с синхронизацией потоков, и автоматической планируемой записью и хранением записей в облаке. - Разработка модуля автоматических трансляций, в т.ч. в соцсети. - Разработка операторского модуля для трекинга человека в кадре, поддержания композиции кадра. - Разработка контрольного модуля для мониторинга параметров видеопотоков и их автоматической корректировки. - Разработка режиссерского модуля, принимающего монтажные решения и управляющего расстановкой съёмочных планов. - Разработка модуля видеооформления, обеспечивающего видеооформление и титрование записей и прямого эфира, в т.ч. на основе распознавания лиц и текста. - Разработка веб-сервиса индексатора видеоархива на основе существующего движка распознавания речи в текст и с использованием наработок проекта “цифровой след” в области распознавания лиц. Подпроекты имеют пересекающиеся области. Также предполагается, что функционал трекинга и распознавания (классификации) лиц разрабатывается в рамках проекта “Цифровой след”. Каждый подпроект имеет определенный задел, но у каждого есть и узкие места, реализация которых может потребовать компромиссных решений или корректировки задания. Для ряда подпроектов критичным является создание отзывчивого и функционального пользовательского веб-интерфейса, что открывает проект для тех, кто не планировал погружаться в специфику видеотехнологий и машинного зрения, а специализируется на фронтенде и UX-дизайне. В каждом подпроекте выходной продукт -- это инструмент для использования в профессиональных целях с ограниченной по количеству пользователей нагрузкой, но с высокими требованиями к стабильности работы и отзывчивости интерфейса. Все инструменты предполагают размещение на серверах общего назначения (типовых виртуальных машинах, по умолчанию -- Ubuntu) и, если не указано иное, веб-интерфейс.

2.4. Ожидаемые результаты

Проект начался в 2017 году с оборудования залов в НИУ ВШЭ съёмочными комплексами и соответствующей сетевой инфраструктурой для организации универсального доступа через VPN. Также, с 2017 года проводились экспериментальные разработки в области автотрекинга человека PTZ камерами, выявлялись особенности работы съёмочных комплексов и особенности работы с видеопотоками. Имеющиеся наработки и наблюдения позволяют сформулировать следующие ожидаемые результаты от реализации перечисленных выше задач (подпроектов): На втором этапе (до июня 2019 г.) ожидается: - Решение задачи трекинга человека в кадре для съёмки выступающего крупным планом (в 2017-18 г.г. проводились экспериментальные проекты). - Выбор и интеграция внешних сервисов распознавания лиц и эмоций. Исследование возможности создания подобного сервиса внутри ВШЭ, в т.ч. с импользованием существующих разработок. - Интеграция с базой “цифрового следа” проекта “Цифровой университет”. - Создание сервиса автоматической записи потоков с камер. - Создание сервиса ручного монтажа в реальном времени (видеомикшера). - Создание сервиса нелинейного монтажа (NLE) -- есть прототип. - Создание сервиса автоматической трансляции, - Доработка сети доставки контента (движок создан в текущем году). - Оборудование нескольких аудиторий в МИЭМ, возможно -- создание экспериментальной лаборатории. - Исследование применимости визуальных инструментов дополненной реальности с использованием съёмочной инфраструктуры в учебных аудиториях и определение круга задач, решаемых этими инструментами. На втором этапе возможно создание “коробочной версии” данного продукта с ограниченным функционалом. Полноценная версия при выполнении графика разработки будет возможна по истечении третьего года работ, на котором, помимо технических разработок, следует провести детальный анализ рынка и сформировать бизнес-модель проекта для вывода его в коммерческий формат. Состав аппаратной части известен к настоящему времени и может быть незначительно скорректирован при уточнении требований сервисов распознавания, программные доработки не будут влиять на состав устанавливаемой в залах аппаратуры.

2.5. Срок реализации проекта (6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев)

2-й этап проекта -- c 12 октября 2018 г. по 20 мая 2019 г.

2.6. Количество участников проекта (от 2 до 10 участников)

- 7-10 студентов. Проект может выполняться с частично укомплектованной командой с соответствующим уменьшением объема задач. - Желательно привлечение в качестве консультантов и сотрудников квалифицированных кадров: программистов, сетевиков, консультантов по компьютерному зрению, нейросетям.

2.7. Список участников проекта

| № | ФИО | Подразделение НИУ ВШЭ | Роль в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Королев Д. А. | доцент ДКИ |  |
| 2 |  |  |  |

2.8. Карта компетенций (требования к специалистам в рамках ОП)

Безотносительно роли в проекте: - Владеть Linux на достаточном уровне для развертывания своих программ, веб-сервера и другого ПО на серверах. - Владеть основами программирования, - Иметь представления о формировании, хранении и передаче статических изображений и видео и о способах их компрессии. - Иметь представления о веб-технологиях: настроить NGINX, сделать страницу с кнопкой, запускающей скрипт на сервере и тд. Знать основные стеки технологий. - Понимать в сетях на уровне представлений об основных протоколах и оборудовании (понимать, что такое TCP/UDP, что делает NAT, как просканировать сеть, что такое “пробросить порты” и т.п.) Soft skills: - Коммуникабельность и отзывчивость. Непонятное -- попытаться понять, найти в сети, потом спросить, в т.ч. на профильных площадках. Из рабочего процесса не выпадать. - Онлайн координация. Способность поддерживать присутствие в коммуникационной среде проекта: трекинг, чаты, репозитории, вики и т.д. Культура групповой работы в проектах. - Обязательность и пунктуальность. Отвечать за взятые обязательства, делать всё возможное, чтобы выполнить задачу или, если задача оказывается непосильной, своевременно предпринять всё возможное, чтобы не подвести коллег и не сорвать сроки. - Самостоятельность. Умение читать логи, поиск в сети и вопросы на профильных площадках помогают решить большую часть проблем разработки. В зависимости от роли в проекте: - Программист по машинному зрению: опыт в распознавании лиц и контуров людей, работе с OpenCV, владение C++ или Python. Опыт применения нейросетей для задач машинного зрения приветствуется. - Программист-интегратор. Работа с API внешних сервисов, анализ рынка, проведение экспериментальных исследований и систематизация результатов. Предобработка видео и изображений. - Видео-фронтенд разработчик. Интеграция WebRTC для отображения видео в реальном времени из RAW и RTSP потоков. Работа с веб-камерой и экраном пользователя. Работа с плеерами (RTMP/HLS/MPEG-DASH/WebRTC). - Видео-бекенд разработчик. GStreamer, SnowMix, протоколы RTSP, RTMP, RTP. Коммутация видеопотоков на сервере, компоновки и наложение видео и титров. Хромакеинг. - Веб-фронтенд разработчик. Responsive design, разработка веб-утилит (управление устройствами в реальном времени, менеджер файлов, веб-интерфейс микшера и тд). Стек технологий обсуждаемый. - Бекенд разработчик. Разработка сервисов управления, стриминга, записи, коммутации (рекордер, микшер, контроллер камер, контроллер опознавания и т.д.). - Специалист по базам данных. Проектирование БД, в т.ч. нереляционных. Разработка примерного пользовательского интерфейса. - Дизайнер. Разработка UI/UX веб-сервисов и веб-утилит. Общий стиль программной продукции. - Технический писатель. Документация, рабочий процесс ее создания. Русский и английский языки. - Тестировщик. Опыт организации и проведения различных видов тестирования. Знание языков программирования. Знание инструментов и библиотек для автотестирования. Опыт написания автотестов. Высшее образование. Аналитические способности.

2.9. Свободные вакансии в проекте (описывается требования к участникам, которых не хватает в проектной команде)

- Ведущий программист. Специалист широкого профиля с опытом работы в проектах, знанием технологий и методов разработки, способный организовать процесс распределенной работы коллектива, собрать стабильное технологическое ядро (стейджинг, репозиторий, трекинг, документооборот), организовать эффективный подход к производству (SCRUM или иной обоснованно выбранный подход), отвечающий за результаты, в т.ч. промежуточные и представляющий команду проекта. - Веб-разработчики (фронтенд, бекенд). Вакансий несколько, т.к. разрабатываются несколько сервисов/утилит. По умолчанию Pthon/Django, возможно Ruby on Rails. База и фроентенд -- обсуждаются для каждого сервиса. - Веб-видео разработчики. Плееры, WebRTC-интеграция с источниками RAW/RTSP/RTP, генерация оверлеев, доработка плееров (обратная связь и т.д.) - Программист машинного зрения. C++, возможно -- Python, профильные технологии и инструменты в ассортименте. Исследование и выбор сервисов и инструментов для решения поставленных задач, интеграция внешних сервисов или SDK при необходимости. - Программист-видеотехнолог. Работа с ONVIF- и RS-xxx устройствами (в первую очередь -- PTZ камерами и платформами) совместно с модулями машинного зрения или веб-управления. - Дизайнер. Разработка общего вида сервисов и ПО, UI/UX разработка для всех сервисов и инструментов. Разработка видеооформления. - Технический писатель. Разработка технической документации (руководств пользователя и администратора, правил эксплуатации, ТУ, ТЗ, технических паспортов и прочих документов) в соответствии с требованиями ГОСТ и другими стандартами. Проверка и корректировка технической документации, поддержание ее в актуальном состоянии. Подготовка графических схем по заданным параметрам. Анализ программных продуктов и их тестирование. Сбор информации у всех участников процесса: заказчиков, разработчиков, дизайнеров, тестировщиков и менеджеров. Отвечает за технологичность процесса и полноту результата документирования всех разработок. - Тестировщик. Контроль качества разрабатываемых продуктов. Выявление и анализ ошибок и проблем, возникающих у пользователей при работе с программными продуктами. Разработка автотестов и их регулярный прогон. Разработка сценариев тестирования. Документирование найденных дефектов.

3. Ресурсное обеспечение

3.1. Необходимые ресурсы для реализации проекта (материалы, доступ к лабораториям, оборудование, внешние консультации и т.д.)

- Виртуальные серверы для исследований, разработки и внедрения. - Оборудованные помещения (в настоящее время могут использоваться 4 оборудованные аудитории на ФКМД и ФКН) - Лабораторное помещение с видеооборудованием для экспериментальных и отладочных целей (необходимое видеооборудование есть или будет поставлено в 2018 г.). - Остро не хватает квалифицированных специалистов-консультантов в области веб-разработки, машинного зрения, машинного обучения, возможно -- по программированию C++/Python. - Для ряда задач потребуется использование внешних сервисов на платной основе (API машинного зрения). - Высока вероятность необходимости использования GPU/TPU для машинного зрения, что потребует установки соответствующих серверов в сети университета. Для исследовательских целей могут использоваться арендованные коммерческие мощности.