## Slide 1
Презентация проекта
“Облачный видеоархив на основе Google Drive”
НИУ ВШЭ, МИЭМ им. А.Н. Тихонова, Информатика и вычислительная техника
Москва, 2018
Notes: Текст для видео идет сюда

## Slide 2
Наша команда
НИУ ВШЭ, МИЭМ им. А.Н. Тихонова, Информатика и вычислительная техника
Студенты НИУ ВШЭ, МИЭМ им. А.Н. Тихонова, Информатика и вычислительная техника, 3 курс, группа БИВ 161
Кайтмазов Таймураз, Архитектор и лидер команды
Кустов Андрей, Фронтенд разработчик
Соболевский Станислав, Фронтенд разработчик
Макаров Дмитрий, Бэкенд разработчик
Тищенко Роман, Бэкенд разработчик

## Slide 3
О проекте
НИУ ВШЭ, МИЭМ им. А.Н. Тихонова, Информатика и вычислительная техника
Проект «Облачный видеоархив на основе Google Drive» разрабатывается для хранения видеозаписей лекций и семинаров.
Основанием для разработки сервиса служит потребность НИУ ВШЭ в технологической базе для реализации идей по модернизации образовательного процесса посредством перевода лекций в онлайн режим.

## Slide 4
Примерная структура web-приложения
Простые пользователи
НИУ ВШЭ, МИЭМ им. А.Н. Тихонова, Информатика и вычислительная техника

## Slide 5
Примерная структура
web-приложения
Редакторы и модераторы
НИУ ВШЭ, МИЭМ им. А.Н. Тихонова, Информатика и вычислительная техника

## Slide 6
Предполагаемые сроки реализации проекта
НИУ ВШЭ, МИЭМ им. А.Н. Тихонова, Информатика и вычислительная техника
№п/п | Стадия | Проводимые работы | Сроки | Предоставляемая отчетность
I. | Эскизный проект | 1. Разработка плана работ по созданию минимально жизнеспособного продукта | 18.11.18 | Список используемых инструментов, ссылки на систему контроля версий, трекер задач
2. Организация рабочего процесса (трекер задач, репозиторий кода, инструменты тестирования, инструменты поддержки) | 25.11.18
3. Реализация базовой структуры приложений с использованием необходимых компонентов (инструменты, библиотеки) | 02.12.18
4. Разработка макета web-приложения | 09.12.18
II. | Технический проект | 1. Написание базового функционала для работы с Google Drive | 23.12.18 | MVP (минимальный жизнеспособный продукт)
2. Проектирование хранилищ данных и реализация работы с ними на сервере | 06.01.19
3. Проектирование и реализация интерфейса web-приложения | 20.01.19
III. | Рабочий проект | 1. Доработка, тестирование, внедрение дополнительного функционала | 07.04.19 | Продукт, отчётная документация
2. Оформление документации | 21.04.19

## Slide 7
https://example.domain/
Спасибо за внимание!
Ждем ваши вопросы