## Slide 1
Макет круговой
автоматизированной
парковки

## Slide 2
ЗАДАЧА
?
проектирование
моделирование
разработка

## Slide 3
АКТУАЛЬНОСТЬ
ЗАДАЧА
Решение проблемы малого количества машиномест в крупных городах
Уменьшение влияния человеческого фактора в процессе парковки транспортного средства
Минимизация шанса повреждения авто и времени на различные маневры во время парковки
Вид круговой парковки снаружи
Круговая парковка в концепции умного города или IIoT

## Slide 4
АКТУАЛЬНОСТЬ
S.M.A.R.T.
ЗАДАЧА
S. M. A. R. T.
Specific
(Конкретность)
Measurable
(Измеримость)
Attainable
(Достижимость)
Relevant
(Актуальность)
Time-bound
(Ограниченность во времени)
Цель проекта:
Макет автоматизированной 3-х этажной беспаллетной автомобильной парковки на 20 машиномест

## Slide 5
АКТУАЛЬНОСТЬ
S.M.A.R.T.
ЗАДАЧА
МАТЕРИАЛЫ
Для успешного выполнения проекта нам понадобятся:
Платы Arduino и совместимые для них датчики
3D принтер и прочие расходные материалы
Среда разработки под моделирование, проектирование и пр.

## Slide 6
АКТУАЛЬНОСТЬ
S.M.A.R.T.
ЗАДАЧА
МАТЕРИАЛЫ
КОМАНДА
Екатерина Титова
ИВТ, 3 курс
• Координатор проекта
• Проектировщик
Далерджон Шарифов
ИТСС, 3 курс
• Проектировщик
Игорь Топорков
ИВТ, 3 курс
• Программист
Константин Шарапов
ИВТ, 3 курс
• Программист
Наша команда

## Slide 7
АКТУАЛЬНОСТЬ
S.M.A.R.T.
ЗАДАЧА
МАТЕРИАЛЫ
КОМАНДА
ТАЙМИНГ
План реализации
Обзор предметной области, сбор команды
Составление ТЗ
Презентация 1 этапа
Проектирование механизма и алгоритма перемещения платформы
Проектирование и конструирование макета парковочного пространства
Конструирование прототипа парковочной системы
Демонстрация работающего прототипа
Подготовка проектной документации
Тестирование готового макета
Доработка системы, внесение необходимых коррективов
Предоставление результатов проекта
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
May
Ориентировочные
сроки
8 месяцев

## Slide 8
АКТУАЛЬНОСТЬ
S.M.A.R.T.
ЗАДАЧА
МАТЕРИАЛЫ
КОМАНДА
ТАЙМИНГ
Оценка стоимости необходимых материалов
Оборудование | Ед. измерения | Необходимое кол-во | Стоимость, руб
Arduino Uno R3 | шт. | 1 | 1790
Raspberry Pi 3 Model B+ | шт. | 1 | 3500
LCD дисплей MT-20S4A | шт. | 1 | 790
Датчик давления | шт. | 20 | 1000
Комплект проводов | шт. | 2 | 600
Униполярный шаговый двигатель 28BYj-48 | шт. | 3 | 360
Драйвер униполярного шагового двигателя ULN2003 | шт. | 3 | 240
Эластичная клавиатура 4x4 кнопки для Arduino | шт. | 1 | 160
Пластик для печати | г | 1500 | 3200
Итого |  |  | 11640

## Slide 9
Спасибо за внимание!