## Slide 1: Научно-учебная группа «Управление надежностью на предприятиях» Доклад подготовлен в ходе проведения исследования Проект № 24-00-024 «Развитие методов прогнозирования показателей надежности электронных модулей» в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2024 г.
Департамент электронной инженерии
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Москва
26.09.2024 г.
Доклад «Методология управления рисками в проекте»
Докладчик Козлова Анастасия Александровна, студент 4 года обучения – ОП “ИТСС”

## Slide 2: Проект
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте
это ограниченная во времени деятельность для создания новых (уникальных) продуктов, услуг или результатов» (РМВОК, 2013).
Из определения проекта вытекает, что:
1) получение уникального продукта (услуга, результат) сопряжено с неопределенностью многих параметров проекта и ведет к большому количеству рисков (в том числе критических);
2) неопределенность и значительные риски приводят к необходимости внесения существенных изменений в проект.

## Slide 3: Риск проекта
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте
– это неопределенное событие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие по меньшей мере на одну из целей проекта

## Slide 4
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте

## Slide 5
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте

## Slide 6: Управление содержанием проекта
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте
Содержание – это термин, с помощью которого описываются границы проекта. Содержание определяет не только то, что должно быть получено в результате выполнения проекта, но и то, что не будет получено после завершения проектных работ.
Для повышения эффективности управления содержанием рекомендуется в ходе выполнения проекта выполнить следующие основные процедуры:
1) определить требования участников проекта;
2) определить содержание проекта;
3) определить иерархическую структуру работ;
4) подтвердить содержание проект

## Slide 7: Определение содержания проекта
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте

## Slide 8: Определение иерархической структуры проекта
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте

## Slide 9: Подтверждение содержания проекта
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте

## Slide 10: Управление сроками проекта
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте
определить состав операций;
определить взаимосвязь операций;
определить ресурсы, необходимые для выполнения операций;
определить длительность операций;
разработать расписание проекта;
управлять расписанием проекта.

## Slide 11: Управление стоимостью проекта
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте
Стоимость проекта – это совокупность стоимостей всех ресурсов, необходимых для получения результата проекта. Таким образом, оценка всех затрат по проекту эквивалентна оценке общей стоимости проекта.
Область знаний «Управление стоимостью проекта» включает в себя следующие процессы:
стоимостную оценку;
разработку бюджета проекта;
управление стоимостью.

## Slide 12: Управление стоимостью. Метод освоенного объема
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте

## Slide 13: Дополнительные факторы
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте
Качество проекта
Человеческие ресурсы проекта
Коммуникации проекта
Управление поставками (взаимодействие с бизнес-партнерами)

## Slide 14: Качество проекта
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте

## Slide 15: Цикл управления рисками проекта
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте

## Slide 16: Планирование управления рисками
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте
Методология
Распределение ролей и ответственности
Разработка бюджета
Сроки
Категории рисков
Определение вероятности возникновения рисков и их последствий
Формы отчетности

## Slide 17: Матрица вероятностей
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте

## Slide 18: Простейшие математические модели для оценки рисков
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте
Вероятностный подход к оценке рисков является исторически первым способом учета неопределенностей в момент принятия решения.
Вероятностный подход позволяет определить ожидаемую прибыль (математическое ожидание)
Объективный подход

## Slide 19: Простейшие математические модели для оценки рисков
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте
Субъективный подход

## Slide 20: Простейшие математические модели для оценки рисков
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте
Усовершенствование субъективного подхода

## Slide 21: Простейшие математические модели для оценки рисков
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Управление надежностью на предприятиях
Методология управления рисками в проекте
Коэффициент вариации
Применительно к проектному анализу коэффициент вариации является показателем риска проекта. Если коэффициент вариации меньше 33 %, то риск проекта приемлем. Если значение коэффициента вариации превышает 33 %, то риски проекта значительны.

## Slide 22: Научно-учебная группа «Управление надежностью на предприятиях» Доклад подготовлен в ходе проведения исследования Проект № 24-00-024 «Развитие методов прогнозирования показателей надежности электронных модулей» в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2024 г.
Департамент электронной инженерии
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Москва
26.09.2024 г.
Доклад «Методология управления рисками в проекте»
Докладчик Козлова Анастасия Александровна, студент 4 года обучения – ОП “ИТСС”